Строительство и оснащение централизованного архивохранилища осуществляется в рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)»

Земельный участок (16:24:150301:793) под строительство размещается в южной части проектируемого микрорайона (города) Смарт Сити в с. Столбище, Лаишевского муниципального района, Республики Татарстан.

Здание запроектировано в виде 6 этажного железобетонного корпуса архива и 2 этажного монолитного административно-бытового корпуса.

| Технико-экономические показатели |
| --- |
| Общая площадь участка - 65 956,0 м2, Общая площадь здания – 23 221,1 м2, Объем строительства - 111 930,99 м3 - площадь застройки - 4 279,6 м2 включая: корпус архива - 2 829,4 м2 административно-бытовой корпус – 1 450,2 м2 - площадь озеленения - 18 020,0 м2 Паркинг на 79 машино-мест | S хранения на здании Архива (6 этажей) - 14 894,4 м2 S хранения на одном этаже – 2 482,4 м |

Архивохранилище предназначено для централизованной организации хранения  дел правоустанавливающих документов, кадастровых и учетных дел  Росреестра 14 субъектов Приволжского федерального округа (Республика Башкортостан; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Чувашская Республика; Пермский край; Кировская область; Нижегородская область; Оренбургская область; Пензенская область; Самарская область; Саратовская область; Ульяновская область).

Архивохранилище обеспечит хранение от 33 до 65 млн. архивных дел, содержащих от 15 до 30 листов документов, что соответствует суммарному объему архива не менее 1 млрд. листов документов формата А4. Срок хранения данных документов – бессрочно.

Для хранения документов будут использоваться мобильные стеллажи. Особенности конструкции позволяют передвигать такие стеллажи целыми модулями по специальным рельсам.

Каждый этаж корпуса Архива разделен противопожарными перегородками на три секции, которые в свою очередь оснащены современной системой газового пожаротушения.

Хранение документов будет осуществляться в условиях, обеспечивающих нормативные параметры светового, температурно-влажостного и санитарно-гигиенического режимов.

Функциональная и планировочная организация помещений корпусов административного здания и архива отвечает всем требованиям условий работы персонала - численностью 179 человек.

На участке располагаются объекты инженерной инфраструктуры:

насосная на артезианских скважинах, насосная станция пожаротушения, рядом с насосной станцией расположены пожарные резервуары, котельная - заводская установка на газу, трансформаторная подстанция и резервный дизель – генератор.  На участке также предусмотрена зона отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

На сегодняшний день возведен монолитный каркас, выполнены фасадные и кровельные работы, проложены наружные сети, ведутся отделочные работы и монтаж внутренних сетей. Выполняется благоустройство территории.

Общестроительные работы планируется завершить в 2019 году, в 2020 году будут осуществляться соответствующие пусконаладочные работы и монтаж мобильных стеллажей.

Срок сдачи объекта - декабрь 2020 г.